# ZAŁĄCZNIK  NR 4

# Umowa – projekt

zawarta w dniu …….. w Polkowicach pomiędzy:

Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach NIP: 6922246830 ul. K.B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, KRS nr 0000081911, wysokość kapitału zakładowego 16.635.100,00 zł w całości wpłacony, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Waldemara Sułka – Prezesa Zarządu

a

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

w wyniku wyboru oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wyremontuj” toalety w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach, na którą składa się:

1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowych;

2) Etap II: wykonanie prac remontowych wraz z dostawą i zamontowaniem urządzeń i elementów wyposażenia, przewidzianych niniejszą umową i zatwierdzonym projektem.

2. Rzuty stanowiące załączniki do umowy, są jedynie elementem pomocniczym i poglądowym. Do wyliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć wszystkie założenia określone w zapytaniu ofertowym, postanowienia niniejszej umowy, ustalania podczas oględzin, pomiarów remontowanych pomieszczeń  i otoczenia w jakim będą prowadzone prace remontowe zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedmiot zamówienia jak w ust. 1 pkt 1 – Etap I:

1) Dokumentacja powinna obejmować projekt prac remontowych  (remont i przebudowa pomieszczeń)  wielobranżowy w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej jeżeli będzie wymagana, sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej,  aranżacji wnętrz w niezbędnym zakresie, a także wizualizacje.

2) Przy wykonaniu projektu należy wykonać inwentaryzację wielobranżową remontowanych pomieszczeń.

3) Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe.

4) Określenie, czy zaproponowane rozwiązanie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do odpowiednich organów administracji (Starostwo), jeżeli tak, uzyskanie wymaganych zgód i pozwolenia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane opinie czy decyzje jeżeli są wymagane dla zaprojektowania i remontu pomieszczeń będących przedmiotem umowy.

5)  Dokumentacja łącznie z wizualizacjami, powinna być zaakceptowana w formie pisemnej przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych.

6) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektu i uzyskania niezbędnych opinii, ekspertyz w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich czynników potrzebnych do przygotowania oferty, podpisania umowy i wykonania projektu i prac remontowych

7) Wykonawca zweryfikuje na własny koszt i ryzyko dane wyjściowe do projektowania i realizacji prac remontowych i pozostałych będących niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i uzyskania oczekiwanego rezultatu.

8) Wykonawca zobowiązany będzie do:

- uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych,

- przygotowania niezbędnych załączników formalno-prawnych stanowiących załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z uzyskaniem opinii i zezwoleń jeżeli prawo ich wymaga;

- wykonania dokumentacji technicznej projektu prac remontowych  (remont i przebudowa pomieszczeń)  wielobranżowy w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej jeżeli będzie wymagana, sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej wykonania projektu aranżacji wnętrz wraz z wizualizacjami;

9) projekt będzie również zawierał elementy kosztorysu w zakresie planowanych prac remontowych  wraz z wyposażeniem i niezbędnymi próbami.

10) Przy projektowaniu toalet Wykonawca winien uwzględnić następujące elementy:

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

- Instalacje sanitarne:

a) Demontaż istniejących pionów instalacji kanalizacyjnej.

b) Demontaż istniejącej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w toaletach.

c) Wykonanie nowych pionów instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej z rozprowadzeniem w pomieszczeniach toalet oraz podejściem instalacji do pomieszczeń przyległych z umywalką.

d) Demontaż armatury w toaletach.

e) Montaż nowej armatury wraz z wyposażeniem toalet.

f) Wykonanie prób szczelności.

g) Wykonanie płukania instalacji wodociągowej.

- Instalacje elektryczne:

a) Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym.

b) Wykonanie nowego okablowania gniazd i oświetlenia.

c) Doprowadzenie zasilania z istniejących rozdzielni elektrycznych piętrowych.

d) Montaż nowych zabezpieczeń elektrycznych.

e) Montaż nowych opraw oświetleniowych.

f) Wykonanie kompletnego badania nowo wykonanej instalacji elektrycznej.

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Prace budowlano-remontowe:

a) Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

b) Rozebranie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych.

c) Rozebranie ścianek działowych z cegły.

d) Usunięcie wraz z utylizacją gruzu z budynku.

e) Obudowa ścian, elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi.

f) Wykonanie sufitów podwieszanych.

g) Wykonanie warstw wyrównujących posadzek.

h) Ułożenie płytek na posadzkach.

i) Ułożenie płytek na ścianach.

j) Montaż kabin systemowych.

k) Montaż wentylatorów mechanicznych.

przy czym podczas projektowania należy uwzględnić w:

a) w toalecie 1:

- przynajmniej dwie umywalki,

- trzy kabiny z toaletami,

b) w toalecie 2:

- przynajmniej jedną umywalkę,

- dwie kabiny z toaletami.

Lokalizacja toalet załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca sam dokonuje pomiarów toalet.

11) Wykonawca zapewnieni nadzór autorski w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia.

12) Projektant zobowiązany jest sporządzić ww. dokumentację jak wyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. o ile jest to niezbędne :

a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595);

b) Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202);

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1935);

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku                   o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2016r., poz. 1493.);

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod                          i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

4. Przedmiot  zamówienia jak w ust. 1 pkt 2 – Etap II:

Wymagania co do prac budowlanych:

- Wykonawca wykona roboty remontowe zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- roboty remontowe zwłaszcza rozbiórkowe  wykonywać będzie z zachowaniem wszelkich zasad BHP w sposób nie utrudniający dla pracowników i pacjentów przychodni. Prace prowadzone mogą być w godzinach od 7:00 do 15:00 – inne godziny pracy wymagają zgody Zamawiającego.

- prace budowlane montażowo - instalacyjne wykonane z niezbędnymi próbami, pomiarami,

- rozbiórka i demontaż uwzględnia koszty wywozu i utylizacji odpadów,

- wykonanie innych prac, opisanych w przedmiarach robót, wykonanym przez Wykonawcę                       i zaakceptowanym projekcie lub wynikających z przyjętej technologii wykonywania prac albo  z wiedzy budowlanej w celu osiągnięcia spodziewanego rezultatu.

5. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:

1) Urządzenia i oznakowania terenu remontów oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp oraz stosowania  wymaganych przepisami prawa zabezpieczeń i środków ochronnych w czasie epidemii koronowirusa.

2) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych.

3) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia jak              w § 1, zatwierdzonym projektem i prawidłową technologią wykonywania robót;

4) Wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp.

5) Wszelkie głośne roboty remontowe (np. kucia, wyburzenia itd.) należy 
wykonywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

6) Roboty objęte niniejszą umową  będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego.

7) Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.

b) Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem i dźwiękiem szczelną zabudową dzwięko i pyło szczelną.

c) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót.

8) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót.

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania innych elementów budynku w tym w szczególności  urządzeń, wyposażenia lub też istniejących instalacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

10) Zgłaszania do odbioru Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających.

11) Wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających.

12) Zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

13) Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

14) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

15) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia).

16) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na przeniesienie, transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.

17) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

18) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Pozostałe warunki zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę roboty / urządzenia / materiały spełniały wszystkie wymagania postawione w zapytaniu ofertowym, zatwierdzonym projekcie i niniejszej umowie.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu harmonogram wraz ofertą.  Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.

4) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

5) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych.

## § 2

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa, powykonawcza  w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot umowy będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej ( 2 egz. Płyta CD).

2. W trakcie projektowania, a następnie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji pracownikowi z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia oraz do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

## §3

1. Przekazanie autorskich praw majątkowych do projektu. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony  do złożenia niniejszych oświadczeń:

Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach:

a) wprowadzenie dokumentacji do obrotu w całości  lub w części w tym jej zbywanie,

b) utrwalenie dokumentacji dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

c) zwielokrotnianie dokumentacji  dowolną techniką,

d) wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,

e) dowolne wykorzystanie dokumentacji,

f) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,

g) prawo wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach lub inny podmiot przez nią upoważniony,

h) rozpowszechnianie dokumentacji, w tym dokumentacji zmodyfikowanej,

i) wykorzystywanie dokumentacji, w tym dokumentacji zmodyfikowanej, w całości lub w części do celów marketingowych i promocyjnych Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.

2. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania autorskimi  prawami majątkowymi i prawami  zależnymi  do dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego  wyłączne prawo do udzielania zgód na wykonywanie utworów i praw zależnych do utworów zależnych (o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych na podstawie utworów powstałych w wykonaniu Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian utworów, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek materialnym nośniku.

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w zakresie opracowanej projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego.

5. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wartość przeniesionych wszystkich majątkowych praw autorskich i praw zależnych do utworów na wymienionych polach eksploatacji, a także udzielenia wszystkich zgód i przeniesienia innych praw opisanych w niniejszym paragrafie. W związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne odrębne wynagrodzenia ani dalsze roszczenia wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że:

a) wykorzystanie, o którym mowa w tym paragrafie niniejszej umowy nie będzie stanowiło naruszenia przysługujących mu osobistych praw autorskich i nie będzie wnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, ani w stosunku do Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jej zlecenie lub w jego imieniu osób lub podmiotów trzecich, ani ich następców prawnych, którzy nabędą autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne,

b) korzystanie z praw autorskich i praw zależnych w celach i w zakresie określonym w niniejszym umowie nie będzie naruszać jego praw autorskich osobistych, w tym uprawnienia do nienaruszalności formy i treści utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

7. Wykonawca zobowiązuje się także, iż na żądanie Zamawiającego, w każdej chwili potwierdzi w dowolnej formie Zamawiającemu nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy .

8. Ponadto, jeżeli Wykonawca wykonywał Umowę lub jej część za pośrednictwem osób trzecich zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia tej osoby, iż przenosi prawa autorskie i prawa zależne na Zamawiającego, udziela Zamawiającemu  upoważnienia do wykonywania w jej imieniu praw autorskich osobistych, z prawem do udzielania dalszych upoważnień, oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian w utworach w analogicznym zakresie i na analogicznych zasadach jakie przewidziane są w tym paragrafie.

## §4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ………………… zł. netto, stawka podatku VAT …. %, tj. ….……….  zł. brutto, płatne w dwóch częściach:

1) za Etap I: w wysokości  …………………… zł. netto, stawka podatku VAT …. %, tj. ….……….  zł. brutto;

- za Etap II: w wysokości  ……………………………. zł. netto, stawka podatku VAT …. %, tj. ….……….  zł. brutto.

2. Wykonawca oświadcza, że w cenie jego oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Wynagrodzenie jak w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy po wykonaniu  każdego Etapu.  Faktura Wykonawcy za każdy Etap wykonania remontu i usługi zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy w banku: ……………………………………………………………………….

4.	Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że:

1)	wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2)	wskazany rachunek jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników,

3)	zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków na białej liście podatników.

5.	W przypadku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy stosować mechanizm podzielonej płatności oaz na fakturze zawrzeć zapis „mechanizm podzielonej płatności”.

6.	Zamawiający posiada nr identyfikacyjny NIP: ………… i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

7.	Wykonawca oświadcza, iż nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.)

8.	Wykonawca oświadcza, iż posiada NIP: …………. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

9.	 Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego.

10.	 Miejscem płatności jest bank Zamawiającego.

## § 5

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:

- Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy;

- Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia:

- Etap I do …… dni od podpisania umowy,

- Etap II do …… dni po zakończeniu Etapu I.

§ 6

      - Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będzie:

……………………………… – ………………………………… PCUZ-ZOZ S.A.

- Przedstawicielem Wykonawcy:

- pełniącym funkcję Kierownika Projektu - uprawnionym do kontaktów i koordynowania robót będzie:

……………………………………………………………………………………………………………

- pełniącym funkcję Kierownika Budowy będzie:

……………………………………………………………………………………………………………

- Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe,  itp.).

- Zmiana przedstawicieli wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia stron.

- Strony postanawiają, że w trakcie realizacji umowy porozumiewać się będą w formie: pisemnej   (poczta-kurier, faks, e-mail) lub telefonicznej:

- Zamawiający: ……………………………………

- Wykonawca:  …………………………………………

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w ( 1  wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi i branżowymi,

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej dwie konsultacje z Zamawiającym 
w sprawie omówienia szczegółowych rozwiązań technicznych, materiałowych i kosztowych dla zakresu prac projektowych i remontowych będących do wykonania na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej przedmiotu umowy. Konsultacje w siedzibie Zamawiającego, na okoliczność których strony spiszą protokół uzgodnień zostaną zaproponowane i przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego, gwarantującym w umownym terminie zakończenie umowy.

§ 8

- W czasie realizacji remontów Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały podlegające wbudowaniu muszą posiadać wymagane oznakowanie CE oraz powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane.

- Przed wbudowaniem materiału na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień 
w komunikacji i nie stwarzający jakikolwiek  zagrożeń wypadkowych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób gwarantujący czystość, bezpieczeństwo osób trzecich w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

- ……………………………………………………………………………………………………………

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  zgodnie z kodeksem cywilnym.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Termin zakończenia robót remontowych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku wystąpienia potwierdzonych przez Zamawiającego niekorzystnych warunków uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami technologii, koniecznością prowadzenia prac w czynnym obiekcie Przychodni.

3. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, itp.).

§ 13

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonywania robót, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną lub mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w dniu podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3  dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.

5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi
z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 3 i 4 Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Koszt ubezpieczenia terenu budowy przez Zamawiającego zostanie potrącony Wykonawcy z dowolnej faktury.

§ 14

- Przystąpienie przez Zamawiającego do czynności odbioru końcowego nastąpi po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji wszystkich robót objętych niniejsza umową.

- Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającemu zgłoszenie w formie pisemnej o zakończeniu poszczególnych etapów robót.

- Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę  w siedzibie Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót.

- W czynnościach odbioru końcowego uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przekaże  Zamawiającemu wszystkie wymagane Prawem budowlanym i niniejszą umową dokumenty.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy o których mowa w ( 16.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robót remontowych na 30 dni przed upływem terminu gwarancji, o którym mowa w § 16.

§ 15

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu robót remontowych, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót,

2) za opóźnienie lub zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, na usunięcie wad,

3) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień późnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

4) za brak utrzymania porządku, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień od daty zgłoszenia i stwierdzenia stanu faktycznego,

5) za odstąpienie od umowy, przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

6) Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 1.

3 Obok kary umownej, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres  24 miesięcy, zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych.

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego, bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu końcowego. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji
i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich demontażu,  transportu celem usunięcia wady i ponownego montażu będzie się to dokonywać staraniem
i na koszt wykonawcy.

8. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych części przedmiotu umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub  dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

9. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady.

10. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia w terminie:

- jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,

- jeśli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 4 dni od dnia zgłoszenia wady.

11. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie umownym, Zamawiający jednostronnie na koszt Wykonawcy określa wykonawcy sposób i termin usunięcia wady, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Ustala się poniższe terminy rozpoczęcia usunięcia wad:

1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 2 dni roboczych od dnia oględzin, lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego termin usunięcia wady w przypadku, gdy Wykonawca nie wziął udziału w oględzinach,

2) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 4 dni od dnia oględzin lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego termin usunięcia wady w przypadku, gdy Wykonawca nie wziął udziału w oględzinach,

- Usunięcie wady lub usterek winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wady niezwłocznie po jej usunięciu. Odbioru usunięcia wady Zamawiający dokona niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia
o jej usunięciu jednakże nie później niż w terminie 7 dni. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usuwania wad.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

- Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w ust. 1 Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.
O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakości lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

- Udzielone gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.

- Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części „ex nunc, ex tunc” w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach,

- opóźnienie w zakończeniu robót remontowych trwa dłużej niż 2 tygodnie,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy i dodatkowo nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od daty zatwierdzenia  projektu oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie bez uzasadnionej przyczyny.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia  za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 18

- Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktur przedkładanych do rozliczenia.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona niezgodnie z zawartą umową

§ 19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),  Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 tj. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

§ 20

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21

Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy z dnia ………………..

- Lokalizacja toalet - załącznik nr 2

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:          					WYKONAWCA: